Iłowa 09.09.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie”

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie następujących robót budowlanych:. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki poprzez budowę wolnostojącego budynku usługowego

(Centrum Edukacyjno Szkoleniowego) w Małomicach.

Wykonanie robót budowlanych wg. załączonego projektu budowlanego, mapek

oraz przedmiaru robót budowlanych kosztorysu inwestorskiego stanowiącego

załączniki nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego.

Operacja pn. „Korzenie i Skrzydła" (KIS) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, PODDZIAŁANIE:19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania"

- Dane zamawiającego

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie”

ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa

NIP 924 186 43 10

REGON 080304433

Osoba do kontaktu w sprawie udzielenia zamówienia:  Mariusz Leszczyński tel. 607 186 937

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

II. Tryb udzielania zamówienia

- Na podstawie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

- Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PODDZIAŁANIE:19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam w ofercie zakres jaki będzie wykonywał podwykonawca.

- Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy wykonania całości zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W przypadku o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w części III pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki poprzez budowę wolnostojącego budynku usługowego (Centrum Edukacyjno Szkoleniowego) w Małomicach. Obiekt zlokalizowany będzie w sąsiedztwie drzewostanu wysokiego i pełnił będzie funkcję obiektu przeznaczonego do organizacji szkoleń z młodzieżą. Budynek składać się będzie z sali szkoleniowej, pomieszczenia gospodarczego oraz sanitariatów. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonego projektu budowlanego, mapek oraz przedmiaru robót budowlanych kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załączniki nr 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego.

- Inwestycja realizowana na działce nr 520/10, w Małomicach. Istnieje możliwość osobistego dokonania pomiarów w terenie bądź oględzin pod kątem robót objętych postępowaniem, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Inwestorem drogą telefoniczną: tel. 607 186 937. Dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Inwestora w Iłowej 68-120 przy ul. Żeromskiego 25 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 14:00. Wszelkie pytania powinny być kierowane drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail biuro@bory.org.pl

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie przed upływem terminu składania ofert, wykonał:

a) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub remoncie budynku usługowego

b) w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia opublikowania zapytania ofertowego zrealizował zlecenia w zakresie robót budowlanych na łączną kwotę minimum 150 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie danych zawartych w załączniku nr 4 .

- W postępowaniu ofertowym mogą brać udział tylko podmioty, które posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót budowlanych objętych zapytaniem ofertowym, odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację inwestycji kompleksowo. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego formularza.

- W postępowaniu ofertowym mogą brać udział tylko podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że firma, którą reprezentuje, osiągnęła przychód z działalności gospodarczej za 2019 rok powyżej 150 000 zł brutto. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego formularza.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

- Inwestor zastrzega sobie możliwość żądania stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość danych przedstawionych w załączniku nr 4, 5 i 6 do zapytania ofertowego na etapie 2 podpisywania umowy z Wykonawcą (zwycięskim oferentem).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Cena zamówienia netto 65 %

- Wykonywane prace przy obiekcie usługowych 35 %

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt)

- KRYTERIUM „CENA” O WADZE 65%.

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 65 pkt.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pc =Cn / Cb * 65

gdzie:

Pc - ilość uzyskanych punktów

Cn – cena brutto najtańszej oferty

Cb – cena brutto badanej oferty

- KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY” O WADZE – 35 %

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 35 pkt.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość zrealizowanych prac przy obiektach usługowych:

1 obiekt – 10 pkt.

2 obiekty - 20

3 obiekty i więcej – 35 pkt.

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Punkty będą naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który: (1) wskazał niższą cenę, (2) wykonał większą ilość prac w obiektach usługowych. W przypadku braku możliwości wskazania zwycięskiej oferty postępowanie ofertowe zostanie powtórzone.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania będzie podlegać oferta:

1. Której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

2. Oferta do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników

3. Złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym

4. Złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub osobowego między zamawiającym a oferentem a szczególności

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej;

5. Która została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania

o udzielenie zamówienia.

- Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu  23 września 2020r. o godzinie 15:00

- Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 31 maja 2021r.

- Akceptowalne formy składania ofert

Oferty należy składać pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 25 w godzinach pracy biura (700 – 1500).

- Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.);

- datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)

- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,

- termin realizacji zamówienia zgodny co najmniej z terminem wskazanym w zapytaniu ofertowym,

- termin ważności oferty zgodny co najmniej z terminem realizacji zamówienia wskazanym w zapytaniu ofertowym,

- inne nie wymienione powyżej elementy, które wpływają na prawidłowe dokonanie oceny oferty. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, rabaty wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

- Termin związania ofertą

      - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres od 91 dni.

      - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zmiany do umowy

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych:

- Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 tj.:

- gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową,

- wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, niskie temperatury, które zgodnie z STWiOR uniemożliwiają prowadzenie robót,

- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian),

- wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych,

- wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 1 tydzień,

- wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej,

- protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości sąsiadujących z terenem robót,

- inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu,

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez     zaniechanie niektórych robót, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub  osobiście w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego: „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie” 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 25 najpóźniej do dnia: 23 września 2020 r. do godz. 15.00 z dopiskiem: „Wykonanie następujących robót budowlanych: Budowa budynku usługowego (Centrum Edukacyjno Szkoleniowe) w Małomicach – wg przedmiaru robót kosztorysu”

XIII.              Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. 	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie z siedzibą w 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 25 biuro@bory.org.pl

2. 	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego w calu zachowania zasady konkurencyjności pn. „Budowa budynku usługowego (Centrum Edukacyjno Szkoleniowe) w Małomicach” projektu współpracy „Korzenie i Skrzydła”

3 	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Korzenie i Skrzydła”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.

5. 	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 poz. 396) i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;

6. 	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. 	Posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. 	Nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIV.  Załączniki

nr 1 - projekt budowlany.pdf

zał. nr 2 - mapki do projektu budowlanego.pdf

zał. nr 3 - przedmiar prac budowlanych.pdf

zał. nr 4 - doświadczenie.doc

zał. nr 5 - uprawn. i sprzęt.doc

zał. nr 6 - dot. syt. finansowej.doc

zał. nr 7 - dot. pow. kapitałowych.doc

Sporządził: /data i podpis/ 08.09.2020r. Leszczyński Mariusz